# Änderungshistorie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Version | Status | Änderungen |
| 20.09.2015 | 0.1 | draft | Erstellung des Dokumentes |
| 01.11.2015 | 0.2 | draft | Einfügen des finalen Projektplans |
| 04.11.2015 | 1.0 | final | Finaler Review |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Inhaltsverzeichnis

[Änderungshistorie i](#_Toc434165286)

[Inhaltsverzeichnis I](#_Toc434165287)

[Abbildungsverzeichnis II](#_Toc434165288)

[Tabellenverzeichnis III](#_Toc434165289)

[Anlagenverzeichnis IV](#_Toc434165290)

[1. Einleitung 1](#_Toc434165291)

[1.1 Projektziel 1](#_Toc434165292)

[1.2 Vorgehensmodell 1](#_Toc434165293)

[2. Projektplanung 1](#_Toc434165294)

[2.1 Definition der Arbeitspakete 1](#_Toc434165295)

[2.2 Projektplan 2](#_Toc434165296)

[Anhang 3](#_Toc434165297)

# Abbildungsverzeichnis

[**Abbildung 2: Tabellarische Auflistung der Arbeitspakete** 2](#_Toc434166181)

# Tabellenverzeichnis

**Es konnten keine Einträge für ein Abbildungsverzeichnis gefunden werden.**

# Anlagenverzeichnis

[Anlage 1: Projektplan 4](#_Toc434166188)

# Einleitung

**Einleitung**

## Ziel des Dokumentes

Dieses Dokument wurde im Rahmen der Veranstaltung „WI-Projekt“ der DHBW Mannheim, gehalten von Prof. Dr. Lauterbach (Im Folgenden als *Auftraggeber* bezeichnet), von den Studierenden Cara Damm, Felix Hedrich, Majken Plügge, Alexander Kern und Björn Korioth (im Folgenden als *Projektteilnehmer* bezeichnet) verfasst.

Ziel hiervon ist Dokumentation der Projektplanung von der Auftragsannahme bis zur Abnahme der vollständigen Software.

Es wurde die konzeptionelle Entscheidung getroffen, diese Projektplanung aus beiliegenden rein technischen Dokumentation Dokumentation.pdf aus Gründen der Übersicht auszugliedern und separat zu führen. Es ergänzt das Hauptdokument nur um den Aspekt der Projektplanung.

## Vorgehensmodell Projektplanung

# Projektplanung

**Projektplanung**

## Definition der Arbeitspakete

Zu Beginn des Projektes wurden nach intensiver Analyse des Projektauftrages alle vorgegebenen Anforderungen in Arbeitspakete übersetzt und dokumentiert. Bei diesen handelt es sich, wie in Abbildung **X** aufgezeigt, um:



**Abbildung 2: Tabellarische Auflistung der Arbeitspakete**

## Projektplan

**Projektplanung**

Im nachfolgenden Schritt wurden alle in Kapitel 2.1 aufgeführten Arbeitspakete in einen ganzheitlichen Projektplan überführt. Wesentliches Ziel dieses Projektplanes ist die zeitliche Planung der Arbeitspakete unter Berücksichtigung der an den Abgabeterminen geforderten Komponenten, die gleichermaßen als *Meilensteine* im Projektplan erscheinen. Außerdem wird darin eine Zuweisung von Verantwortlichkeiten an die Projektteilnehmer getroffen. So ist es möglich, jederzeit die aktuell zu bearbeitende Aufgabe des jeweiligen Projektteilnehmers einsehen zu können.

Der vollständige Projektplan ist aus Gründen der Übersichtlichkeit aus diesem Kapitel ausgegliedert und ist im Anhang der größeren Anlage 1 im Anhangzu entnehmen.

# Anhang

**Anhang**

Anlage 1: Projektplan